## Slide 1
실시간
공유 코딩 플랫폼,
CoCo
공통 프로젝트 1주차
서울 7반 3팀 HOT6

## Slide 2
목차
1
서론
2
기능 소개
3
프로젝트 정보
기획 배경
요구사항 분석
핵심 기능
회원 관리
게시판
라이브 세션
아키텍처 구조
업무 분담 내역
마일 스톤

## Slide 3
서론
1. 기획 배경
서론
1. 기획 배경
화면 공유
복사 후 컴파일
코드 공유
제출

## Slide 4
간접적인 피드백
상호작용 부족
서론
2. 요구 사항 분석
실시간 피드백 X
특화된 피드백 X
초보자: 직관적인 학습, 추론 교육 X
숙련자: 클린 코드, 알고리즘 정리 경험 X

## Slide 5
서론
3. 핵심 기능
공유 IDE
  - 세션 참가자들이 동시에 작성, 수정할 수 있는 IDE 지원
화이트보드
  - IDE 화면 위에 그림판 도구 기능 지원
변수 시각화
  - 원하는 변수명과 코드 라인, 반복 변수를 설정하면 해당 변수에 대한 시각화 이미지 제공
1분 릴레이 코딩
  - 세션 참가자들이 1분씩 돌아가면서 코딩하여 특정 알고리즘 문제 풀이

## Slide 6
기능 소개
1. 회원 관리
기본 CRUD 기능
도움 점수

## Slide 7
기능 소개
2. 게시판
기본 CRUD 기능
코드 블록 분리
하이라이팅, 리다이렉트

## Slide 8
기능 소개
3. 라이브 세션
공유 IDE
화이트 보드
변수 시각화
1분 릴레이 코딩

## Slide 9
기능 소개
3. 라이브 세션: 변수 시각화

## Slide 10
기능 소개
3. 라이브 세션: 변수 시각화

## Slide 11
기능 소개
3. 라이브 세션: 릴레이 코딩
공유 IDE
화이트 보드
변수 시각화
1분 릴레이 코딩

## Slide 12
프로젝트 정보
1. 아키텍처 구조
개발 커뮤니티 접근성
게시판 심화 기능 개발시 jxl이 지원되는 리액트의 편의성
디렉토리 구조 관리의 용이성
개발 영역 분업
재사용성
라이브 세션 안정성

## Slide 13
프로젝트 정보
2. 업무 분담 내역
팀장
기획
BE: 코드 시각화, 컴파일
BE: 게시판
FE: 게시판
서기
FE: 회원 관리, 게시판, 메인 페이지
목업 제작
BE: 회원 관리, 세션
JIRA 관리
WebRTC
BE: 세션
FE: 세션
목업 제작

## Slide 14
1주차
프로젝트 정보
3. 마일 스톤
이명규
기획
협업 명세
컴파일 기능
CI/CD
환경 관리, 발표
변수 시각화
게시판 심화
공유 IDE
QA(BE)
최종 발표 준비
김민찬
목업 작업
회원 관리 페이지
게시판 FE
QA(FE)
발표 자료 정리
배연주
게시판 명세
게시판 CRUD
게시판 FE 지원
PPT
Refactoring
최종 발표 PPT
이지연
WebRTC 명세
채팅, 음성 기능
세션 CRUD
그림판 기능
Refactoring
발표 자료 정리
이재협
목업 작업
공유 IDE
세션 FE
Refactoring
발표 자료 정리
강원경
기획
회원 CRUD
회원 추가 기능
QA(BE)
발표 자료 정리
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
릴레이 코딩
세션 페이지
게시판 심화
릴레이 코딩
릴레이 코딩
게시판 심화

## Slide 15
THANK YOU
FOR WATCHING